ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від  29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _01 січня 2020_ року

| 1. |  | 0 6 0 0 0 0 0 (код) |  |  | ____Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради______________________________ (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 0 6 1 0 0 0 0 (код) |  |  | ____Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради______________________________ (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 0 6 1 7 3 2 1 (код) |  |  | 0 4 4 3 (КФКВК) |  | _______Будівництво освітніх установ та закладів освіти ___________________________ (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів * |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спец. фонд |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спец. фонд |  |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спец. фонд |  |  | усього |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкція приміщення їдальні в ПДЗОВ «Прикордонник» |  |  |  | 1 157 077 |  |  |  | 1 157 077 |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  |  | -58 112 |  |  | -58 112 |  |  |  |  |
|  |  | Усього |  |  |  | 1 157 077 |  |  |  | 1 157 077 |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  |  | -58 112 |  |  | -58 112 |  |  |  |  |
| 8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва місцевої/ регіональної програми |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  | спец. фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спец. фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спец. фонд |  | усього |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Програма економічного і соціального розвитку м.Нововолинська на 2018-2019 роки |  |  |  |  |  |  | 1 157 077 |  |  | 1 157 077 |  |  |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  |  | -58 112 |  | -58 112 |  |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники |  |  | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спец. фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спец. фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спец. фонд |  | усього |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на реконструкцію об”єктів галузі освіти |  |  | грн. | Кошторисний розрахунок вартості об”єкта |  |  |  |  |  | 1 157 077 |  | 1 157 077 |  |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  |  | -58 112 |  | -58 112 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об”єктів галузі освіти, на яких планується провести капремонт та реконструкцію |  |  | осіб | Звітність установи |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капремонт та реконструкцію об”єктів галузі освіти |  |  | грн./од. | розрахунок |  |  |  |  |  | 1 157 077 |  | 1 157 077 |  |  |  |  |  | 1 098 965 |  |  | 1 098 965 |  |  |  |  |  | -58 112 |  | -58 112 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників Залучено та забезпечено надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. __Показники бюджетної програми виконані на 100%____________ 1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ (підпис) |  |  |  |  |  |  |  | _____О.О.Лакиш___________ (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний бухгалтер – головного розпорядника бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ (підпис) |  |  |  |  |  |  |  | ____В.К.Целуйко__________ (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |